PRODUCT BACKLOG ‒ Sistema Nex_TI

Framework: Ágil (Scrum) | Estimativa: Story Points (Fibonacci)

# RM_ÉPICO 1: Autenticação e Acesso

História 1 (US01)

## (Red) Prioridade: Alta

Como usuário, quero me cadastrar para acessar o sistema.

## Critérios de Aceitação:

@dominio.com

O sistema deve validar o formato do e-mail (ex:  A senha deve conter no mínimo 8 caracteres.

) e impedir e-mails duplicados.

O utilizador deve ser redirecionado para o dashboard com saldo 0 de XP e Moedas após o sucesso.

Estimativa: 5 Points  Tarefas:

Criar formulário de cadastro

Validar dados (email, senha, etc)  Salvar usuário no banco

Criar conﬁrmação de cadastro

História 2 (US02)

## (Red) Prioridade: Alta

Como usuário, quero fazer login para acessar minha conta.  Critérios de Aceitação:

O sistema deve exibir mensagem de erro clara em caso de credenciais inválidas.  O token de sessão deve ser gerado e armazenado de forma segura.

Estimativa: 3 Points  Tarefas:

Criar tela de login

Validar credenciais

Implementar sessão/token   Criar recuperação de senha

# RM_ÉPICO 2: Nivelamento do Usuário

História 1 (US03)

## (Yellow) Prioridade: Média

Como aluno, quero fazer um teste de nivelamento para deﬁnir meu nível acadêmico inicial.  Critérios de Aceitação:

O teste deve possuir 10 questões estáticas de múltipla escolha.

O sistema deve classiﬁcar o aluno (ex: Ingressante, Intermediário) e salvar essa métrica no perﬁl.  A tela não pode ser "pulada" no primeiro acesso.

Estimativa: 5 Points  Tarefas:

Criar perguntas do teste

Criar interface do teste  Calcular resultado

Salvar nível do usuário

# RM_ÉPICO 3: Flashcards, Estudo Ativo e Economia

História 1 (US04)

## (Red) Prioridade: Alta

Como aluno, quero estudar usando o método de repetição espaçada (Anki), para focar nas cartas que tenho mais diﬁculdade e otimizar meu tempo.

## Critérios de Aceitação:

O botão de revelar resposta só deve aparecer após o aluno visualizar a frente da carta.  Devem existir 4 opções de feedback (De novo, Difícil, Bom, Fácil).

O algoritmo SM-2 deve atualizar corretamente a data da próxima revisão no banco local.

Estimativa: 13 Points (Alta complexidade matemática)  Tarefas:

Criar tela de estudo (frente e verso)  Implementar botões de feedback

Criar motor do algoritmo SM-2 para calcular a próxima revisão

História 2 (US05)

## (Yellow) Prioridade: Média

Como aluno, quero criar ﬂashcards personalizados.

## Critérios de Aceitação:

O aluno deve conseguir escolher a qual módulo a carta pertence.

A carta deve ser salva localmente e entrar imediatamente no loop de revisão.

Estimativa: 5 Points  Tarefas:

Criar formulário de ﬂashcard

Salvar no banco local/API

Listar ﬂashcards do usuário

História 3 (US06)

## (Red) Prioridade: Alta

Como aluno, quero ser recompensado ao estudar e acertar questões, para me manter engajado na plataforma.

## Critérios de Aceitação:

Valores de XP e Coins devem ser somados corretamente no perﬁl do aluno.

O ecrã deve exibir feedback visual (ex: texto verde ﬂutuante) ao somar os pontos.

Estimativa: 3 Points  Tarefas:

Deﬁnir regras de ganho de XP e Coins

Implementar animações de recompensa na tela  Atualizar saldo na carteira e no rank do usuário

# RM_ÉPICO 4: Progressão

História 1 (US07)

## (Yellow) Prioridade: Média

Como aluno, quero usar meu saldo de moedas para desbloquear módulos e fases bônus na loja, para expandir meu conhecimento.

## Critérios de Aceitação:

O sistema deve impedir a compra se o saldo de Coins for insuﬁciente.

O ícone de cadeado deve desaparecer instantaneamente após o sucesso da compra.

Estimativa: 5 Points  Tarefas:

Deﬁnir regras de desbloqueio e custos

Implementar lógica de compra e liberação de acesso

Atualizar status visual das fases

História 2 (US08)

## (Red) Prioridade: Alta

Como aluno, quero visualizar meu progresso de forma clara.  Critérios de Aceitação:

O painel deve ser acessível via menu superior e renderizar dados reais do banco.  Exibir graﬁcamente XP total, Moedas e Rank atual.

Estimativa: 3 Points  Tarefas:

Criar dashboard de estatísticas

Mostrar XP, Coins, nível e evolução

Exibir quantidade de cartas ativas no baralho

# RM_ÉPICO 5: Suporte Integrado (IA e Humano)

História 1 (US09)

## (Red) Prioridade: Alta

Como aluno, quero consultar um agente especialista (IA) para tirar dúvidas rápidas.  Critérios de Aceitação:

O chat só deve abrir quando acionado pelo aluno.

O sistema deve exibir o estado de "digitando..." enquanto aguarda o retorno da API.

Estimativa: 8 Points  Tarefas:

Integrar API de IA

Criar interface de chat

Registrar histórico de perguntas

História 2 (US10)

## (Red) Prioridade: Alta

Como Agente Especialista (IA), quero receber via API a dúvida e o contexto oculto do ﬂashcard, para gerar uma resposta precisa.

## Critérios de Aceitação:

O Payload JSON deve obrigatoriamente injetar o texto da carta atual no prompt do sistema.

Estimativa: 5 Points

## Tarefas:

Desenvolver Prompt de Sistema  Construir Payload JSON

Tratar e renderizar a resposta devolvida pela LLM

História 3 (US11)

## (Yellow) Prioridade: Média

Como aluno, quero escalar dúvida para um tutor quando a IA não for suﬁciente.  Critérios de Aceitação:

O botão de escalar só deve aparecer após a primeira interação com a IA.  Uma notiﬁcação de sucesso deve ser exibida ao enviar o ticket.

Estimativa: 3 Points  Tarefas:

Criar botão de escalonamento

Notiﬁcar tutor

Registrar dúvida no banco de dados

História 4 (US12)

## (Yellow) Prioridade: Média

Como tutor, quero receber no meu painel os tickets de dúvidas escalonados.  Critérios de Aceitação:

O tutor deve conseguir visualizar o histórico exato do chat entre aluno e IA.  O ticket deve mudar para "Resolvido" após o envio da resposta.

Estimativa: 8 Points  Tarefas:

Criar caixa de entrada (Inbox)  Exibir histórico da conversa

Criar campo de resposta ﬁnal

# RM_ÉPICO 6: Gestão (Admin/Tutor)

História 1 (US13)

## (Red) Prioridade: Alta

Como admin, quero gerenciar perﬁs e acessos do sistema.  Critérios de Aceitação:

admin

Apenas perﬁs com a role	podem aceder a esta interface.

Atualizações de privilégios devem ser aplicadas em tempo real.

Estimativa: 8 Points  Tarefas:

Criar sistema de roles

Permitir edição de permissões  Criar interface de gestão

História 2 (US14)

## (Yellow) Prioridade: Média

Como tutor, quero acompanhar o desempenho dos alunos.  Critérios de Aceitação:

Exibir lista consolidada de alunos ﬁltrável por inatividade (> 7 dias).

Estimativa: 5 Points  Tarefas:

Criar painel de alunos

Exibir progresso individual

Filtrar por desempenho e inatividade

História 3 (US15)

## (Yellow) Prioridade: Média

Como tutor/admin, quero gerenciar o conteúdo das cartas.  Critérios de Aceitação:

Validação de campos em branco no momento de criar/editar uma carta.

Estimativa: 8 Points  Tarefas:

Criar CRUD de conteúdo

Editar ﬂashcards globais

Organizar por trilhas e módulos

# RM_ÉPICO 7: Preparatório ENADE

História 1 (US16)

## (Red) Prioridade: Alta

Como aluno, quero acessar um simulado com questões de múltipla escolha, para me preparar para a prova do ENADE.

## Critérios de Aceitação:

O clique numa opção deve renderizar a cor verde (se correta) ou vermelha (se incorreta).  Após a resposta, o verso do card com a justiﬁcação da banca deve ser exibido.

Estimativa: 8 Points  Tarefas:

Criar interface de Quiz

Validar respostas certas/erradas  Atribuir pontuação

# RM_ÉPICO 8: Acessibilidade e Inclusão

História 1 (US17)

## (Red) Prioridade: Alta

Como usuário, quero ferramentas que adaptem a interface às minhas necessidades visuais.  Critérios de Aceitação:

O estado do contraste e zoom deve ser salvo no LocalStorage e persistir após fechar a aba.

O menu de acessibilidade deve funcionar perfeitamente em telas mobile (hambúrguer menu).

Estimativa: 5 Points  Tarefas:

Criar widget ﬂutuante e menu retrátil

Implementar controle de Zoom  Implementar Alto Contraste

Salvar preferências