## SPRINT PLANNING – Sistema Nex_TI

Objetivo da Sprint:

O objetivo desta sprint é desenvolver as funcionalidades iniciais de autenticação e acesso ao sistema, garantindo que o usuário possa realizar cadastro e login de forma segura e funcional.

Backlog da Sprint

As seguintes histórias de usuário foram selecionadas do Product Backlog para esta sprint:

US01 – Cadastro de Usuário

Criar formulário de cadastro

Validar dados (e-mail e senha)

Salvar usuário no banco de dados

Criar confirmação de cadastro

US02 – Login de Usuário

Criar tela de login

Validar credenciais

Implementar controle de sessão/token

Desenvolver funcionalidade de recuperação de senha

Responsáveis

- Gabriel

- Maciel

- Mycon

- Rafael

Duração da Sprint

Início: 23 de março de 2026

Término: 29 de março de 2026

Estimativa de Esforço

US01 – Cadastro de Usuário: 5 Story Points

US02 – Login de Usuário: 3 Story Points

Definição de Pronto (Definition of Done)

Uma tarefa será considerada concluída quando:

Estiver implementada corretamente

Tiver sido testada e validada

Estiver integrada ao sistema

Não apresentar erros críticos

Considerações Finais

Este planejamento foi elaborado com base no framework ágil Scrum, priorizando funcionalidades essenciais para a primeira entrega do sistema.